东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目

选取前期服务商

【编号：XGLCGZ-0001 】

公开招商方案

招商人：东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社（盖章）

二〇一九年十月

目  录

第一部份 招商公告	1

第二部分 服务内容	4

一、项目情况…………………………………………………………………………………………………………..4

二、前期服务工作内容…………………………………………………………………………………………..4

三、服务期限…………………………………………………………………………………………………………..6

四、费用支付…………………………………………………………………………………………………………..7

五、其他…………………………………………………………………………………………………………………..7

第三部份  报名单位须知	10

一、特别说明………………………………………………………………………………………………………….10

二、招商方案…………………………………………………………………………………………………………10

三、报名文件的编制和数量………………………………………………………………………………….11

四、报名文件的递交……………………………………………………………………………………………..12

五、报名资格审查、确认前期服务商及公告………………………………………………………13

第四部分  服务事项计划书格式	17

第五部分  报名文件格式	23

第六部分  前期服务协议书	31

# 第一部分 招商公告

东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社（以下简称“招商人”）对东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目选取前期服务商【编号：XGLCGZ-0001】公开接受单位报名，欢迎符合资格条件的单位参与报名。有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目

2、项目位置及面积：东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目位于武深高速南侧，西临窑背塘，更新范围约32.3公顷（约 484.5亩，具体面积以更新单元获批为准）。更新单元范围内现状为旧村，主要为村民住宅及未利用地，以上土地性质、面积及地上建筑物业具体面积，最终以测绘或政府相关部门审批为准。

3、前期服务工作内容：

包括但不限于更新单元划定、不动产权益核查和确认、不动产权益人意愿征询、拆迁补偿方案协商、改造项目可行性评估、挂牌招商方案编报等相关事宜。

4、资金来源：由前期服务商垫付前期服务工作相关的费用。

5、项目性质：服务招商。

6、本项目不组织报名单位进行实地参观考察。

二、报名单位资格要求：

1、报名企业或其关联公司注册地点均在东莞市，报名企业或其关联公司注册资本不得低于5000万元人民币，报名企业或其关联公司须具有二级或以上房地产开发资质，且有15年以上房地产开发经验；

2、报名企业或其关联公司在东莞市范围内至少拥有一个城市综合体项目的开发经验（包括但不限于商业，住宅）；

3、报名企业或其关联公司在东莞市范围内已开发的旧改项目改造面积不少于4万平方米，已签约存量村企合作项目改造面积不少于17万平方米。

4、纳入人民法院失信黑名单的企业不得报名参与前期服务商招引工作。

三、获取招商文件

招商文件可在“东莞市农村（社区）集体资产管理网”自行下载，下载网址：https://dgnzb.dg.gov.cn/index.shtml

四、递交报名文件的地点及截止时间、资格评审的时间及地点

1、报名地点：东莞市谢岗镇黎村村民委员会办事窗口

2、递交报名文件的截止时间：2019年10月29日 17：00（北京时间），逾期不予受理。

3、报名单位资格审查时间：2019年10月15日至2019年10月29日。

4、评审地点：东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社会议室

（招商人接收报名单位递交的报名文件，均不意味着其符合报名单位资格要求，报名单位是否满足合格招商条件由审查委员会决定。）

五、招商人的联系方式

招商人：东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社

联系人：罗金棠

联系电话：0769-87633113

东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社

二0一九年十月十四日

# 第二部分 服务内容

## 一、项目情况

1、东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目位于武深高速南侧，西临窑背塘。拟城市更新范围约32.3公顷（约 484.5亩，具体面积以更新单元获批为准）。更新单元范围内现状为旧村，主要为村民住宅及未利用地，以上土地性质、面积及地上建筑物业具体面积，最终以测绘或政府相关部门审批为准。

2、东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目位置示意图：

## 二、前期服务工作内容

- 更新单元划定方案：

  - 服务内容：协助政府完成地块的更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

  - 服务方式：协助政府进行方案编制（提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流）。

- 不动产权益核查和确认：

  - 服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积，楼层数等。

  - 服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由前期服务商总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进）。

- 不动产权益人意愿征询：

  - 服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查，并取得其书面同意。

  - 服务方式：进村摸查，通过推广改造项目的优势与好处、宣讲企业文化与实力、定期筹办活动等方式拉近业主与企业的距离。举办业主答辩会，村民意愿表决大会。

- 拆迁补偿方案协商：

4.1服务内容：通过与权益人的探讨、协商制定科学合理的拆迁安置补偿方案，最终达成共赢的局面，完成拆迁补偿方案拟定工作。

4.2服务方式：通过土地房产查丈，对拆除重建范围内的不动产进行评估，并且结合权益人意愿征询结果拟定合理的拆迁安置补偿方案；与权益人进行协商，听取与尊重权益人的改造诉求，组织民主表决大会，公示结果。

- 改造项目可行性评估：

5.1服务内容：评估改造项目的经济可行性，包括投入、收益和风险等。

5.2服务方式：前期服务商通过委托评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。

6、挂牌招商方案编报：

6.1服务内容：协助集体经济组织完成项目单一主体招商工作。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查/改造意愿征询/意愿征集等情况进行分析研究，为集体经济组织制定改造项目单一主体招商方案。上报镇(街道)和市城市更新局审批，通过后上市公共资源交易中心选取单一改造主体。

## 三、服务期限

前期服务工作合作期限自前期服务协议签订之日起两年，合作期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，中选服务商与经联社经友好协商后可延期，延期时限为一年，届时由中选服务商与经联社另行签订补充协议或重新签订服务协议。

## 四、费用支付

前期服务工作产生的全部相关费用由前期服务商先行承担。在本项目完成单一改造主体招标后，前期服务商依法提出申请，相关费用经第三方机构核查确认后，由集体经济组织在10个工作日内一次性无息支付前期服务商前期服务工作所支付的费用。

## 五、其他

如镇街、市出台最新的相关政策，则本协议最终条款以与镇街、市出台的相关政策为准。

# 第三部份  报名单位须知

## 一、特别说明

报名单位应自行承担所有与准备和参加报名有关的费用。不论招商的结果如何，招商人均无义务和责任承担以上费用。

## 二、招商方案

1. 招商方案的构成

1.1招商方案由下列文件以及在招商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 招商公告

2) 服务内容

3) 报名单位须知

4) 服务事项计划书格式

5) 报名文件格式

6) 前期服务协议模板

7) 在招商过程中由招商人发出的修正和补充文件等

1.2报名单位应认真阅读、并充分理解招商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报名单位没有按照招商文件要求提交全部资料，或者报名单位没有对招商文件在各方面都做出实质性响应是报名单位的风险，有可能导致其报名被拒绝，或被认定为无效报名或被确定为报名无效。

## 三、报名文件的编制和数量

1.报名文件编制

1.1报名单位对报名文件的编制应按招商文件的要求分别装订和封装。对未经装订的报名文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报名单位自行承担。

1.2报名单位应完整、真实、准确的填写招商文件中规定的所有内容。

1.3报名单位必须对报名文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招商人等对其中任何资料进行核实的要求。

1.4如果因为报名单位报名文件填报的内容不详，或没有提供招商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报名单位承担。

2.报名单位资格证明文件

2.1报名单位应按招商文件的要求，提交证明其符合报名单位资格和中选后有履行协议能力的文件，并作为其报名文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）营业执照；

2）报名单位资格中要求的其他资质文件（材料）。

2.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

3.报名文件的数量和签署

报名单位应编制报名文件一式五份，所有报名文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份，副本4份，副本可采用报名文件的正本复印而成，A4纸装订成册，并在封面右上角注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。报名文件的封面加盖报名单位的公章，报名文件的关键页应由报名单位的法定代表人或其合法授权代表人正式签署并加盖报名单位的公章，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字并加盖报名单位的公章。所有不完整的报名文件将被拒绝。

## 四、报名文件的递交

1.报名单位应将报名文件正本、副本进行密封包装，并在封口处应加盖报名单位印章。

2.所有报名文件须在截止时间前递交到指定地点，否则招商人有权拒绝接收。

3.所有报名文件均需保持密封包装的完好，如递交报名文件时存在未密封包装或包装存在开封痕迹等情况，招商人有权拒绝接受。

4.报名文件一旦提交，相关报名单位不可对已提交的报名文件进行修改或撤回。

5.报名单位提交的相关资料在评审结束后，无论中选与否都不退还。

6.如招商人认为有必要的，有权对报名单位递交的《报名文件》中相关资料的原件进行核查，报名单位须予以配合。原件与报名文件中的影印/复印件必须一致，否则，视该项证明材料为无效。

## 五、报名资格审查、确认前期服务商及公告

1.报名资格审查

1.1审查委员会：由招商人代表7人会同农村集体资产管理办公室1人及镇城市更新局1人，共9人组成报名资格审查委员会，对所有报名单位的报名资格进行审查。

1.2招商人须在资格审查结束当天，以书面形式通知所有已登记并最终提交了报名文件的报名单位。对于通过报名资格审查的报名单位，不代表其已确认为前期服务商；对于未通过报名资格审查的报名单位，评审委员会须对不符合资格审查的情况进行说明。

2. 确认前期服务商及公告

2.1对于通过报名资格审查的报名单位，若只有一家单位符合资格，可直接确认其为前期服务商；若有两家或两家以上符合资格的，招商人参照《东莞市农村（社区）集体资产管理实施办法》（东府[2018]40号），在报名截止之日起10个工作日内组织召开股东代表会议进行表决。第一轮表决，若产生了超过三分之二的参会股东代表投票数的单位，则其确认为前期服务商，若未有超过三分之二的情况出现，则选取投票数较多的前两家单位进行第二轮表决，第二轮表决投票数较多的单位确认为前期服务商。

2.2 招商人应将确认前期服务商的结果在东莞市农村（社区）集体资产管理网、镇（街道）人民政府门户网站、村（社区）公告栏东进行不少于5日公示，公示无异议后，向中选服务商发出《前期服务商确认通知书》，招商人和中选服务商签订前期服务协议。

六、质疑与投诉

1. 如未通过报名资格审查的报名单位对评审结果有异议，须在资格审查结束的次日提出，评审委员会须对不符合资格审查的情况进行说明。如不提出异议，则视为认可审查结果。

2.相关单位或个人对评选结果有异议的，需在公示期内依法书面向招商人提出。招商人须在接收到相关书面文件后，在1个工作日予以答复。

七、协议的订立和履行

1. 协议的订立

1.1 招商人和中选服务商自确认通知书发出之日起三十日内，按招商文件要求和中选服务商报名文件中的承诺签订前期服务协议，但不得超出招商文件和中选服务商报名文件的范围、也不得再行订立背离前期服务协议实质性内容的其他协议。

1.2 签订前期服务协议后7个工作日内，中选服务商应将协议副本报谢岗镇城市更新局及谢岗镇农村集体资产管理办公室备案。

2. 协议的履行

2.1前期服务协议履行中，招商人需增加与协议以外要求的，在不改变协议其他条款的前提下，可以与中选服务商签订补充协议，但所补充协议不得违反招商文件规定的实质性内容。

# 第四部分  服务事项计划书格式

东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目

前期服务事项

计

划

书

XXXXXXX有限公司

2019年XX月XX日

根据东莞市委、市政府的政策精神和相关文件的要求，为全面提升城市品质和综合承载力，优化城市功能布局，推动广深科技走廊的建设，现对东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目的旧村、旧厂进行改造。根据谢岗镇集体经济公开选取前期服务商操作的要求，竞选企业制定前期工作计划书。

- 项目概况

东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目位于武深高速南侧，西临窑背塘。拟城市更新范围约32.3公顷（约 484.5亩，具体面积以更新单元获批为准）。更新单元范围内现状为旧村，主要为村民住宅及未利用地，以上土地性质、面积及地上建筑物业具体面积，最终以测绘或政府相关部门审批为准。

- 公司概况

（报名单位根据实际情况填写）

- 企业实力保障

（报名单位根据实际情况填写）

- 前期服务工作项

1、更新单元划定方案

1.1服务内容：协助政府完成地块的更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

1.2服务方式：协助政府进行方案编制（提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流）。

1.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

2、不动产权益核查和确认：

2.1服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积，楼层数等。

2.2服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由乙方总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进等）。

2.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

3、不动产权益人意愿征询：

3.1服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查。

3.2服务方式：进村摸查，通过推广改造项目的优势与好处、宣讲企业文化与实力、定期筹办活动等方式拉近业主与企业的距离。举办业主答辩会，村民意愿表决大会。

3.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

4、拆迁补偿方案协商：

4.1服务内容：通过与业主的探讨、协商制定科学合理的拆迁安置补偿方案，最终达成共赢的局面，完成拆赔签约工作。

4.2服务方式：通过土地房产查丈，对改造区域的不动产进行评估，并且结合业主意愿征询结果拟定合理的拆迁安置补偿方案。组织与业主进行协商，听取与尊重改造范围内村民的述求。最后通过村民大会，公示结果，举办拆赔签约仪式。

4.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

5、改造项目可行性评估：

5.1服务内容：评估改造项目的经济可行性，包括投入、收益和风险等。

5.2服务方式：前期服务商通过委托评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。

5.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

6、挂牌招商方案编报：

6.1服务内容：协助集体经济组织完成项目单一主体招商工作。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查/改造意愿征询/意愿征集等情况进行分析研究，为集体经济组织制定改造项目单一主体招商方案。上报镇(街道)和市城市更新局审批，通过后上市公共资源交易中心选取单一改造主体。

6.3时间节点：完成上述所有服务项后启动该阶段工作。

- 前期服务成本结算

前期服务工作产生的全部相关费用由前期服务商先行承担。在本项目完成单一改造主体招标后，前期服务商依法提出申请，相关费用经第三方机构核查确认后，由集体经济组织在10个工作日内一次性无息支付前期服务商前期服务工作所支付的费用。

- 其他

1、前期服务工作合作期限自前期服务协议签订之日起两年，合作期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，中选服务商与经联社经友好协商后可延期，延期时限为一年，届时由中选服务商与经联社另行签订补充协议或重新签订服务协议。

2、竞选企业依法参加单一主体招标程序，若中标，按照中标要求和所签订的合同等文件依约进行项目开发。

3、本计划书在中标企业与东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社签署前期服务协议书之后方可实施。具体工作内容可根据实际情况与业主协商进行调整。

# 第五部分  报名文件格式

东莞市谢岗镇黎村旧村更新单元项目

前期服务商

报

名

文

件

XXXXXX有限公司

2019年XX月XX日

目   录

第一部分 报名有效性证明文件

- 营业执照

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

第二部分 前期服务商单位证明文件

- 证明资料一览表

- 证明资料罗列

第三部分服务事项计划书

第一部分 报名有效性证明文件

- 营业执照

- 法定代表人证明书（附身份证扫描件）

- 法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）

（以上各项资料每页一项罗列，身份证扫描件可单独一页）

第二部分 前期服务商资格证明文件

一、证明资料一览表

| 序号 | 前期服务商资格要求 | 相关证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

以上内容最终解释权归黎村股份经济联合社所有

二、证明材料罗列

1.

2.

……

（与证明资料一览表对应，依报名单位需要逐条列出并附上相关文件影印件。原则上每页仅附一项/页文件）

第三部分 服务事项计划书

（参考本招商文件中服务事项计划书格式撰写）

格式 1.报名登记表

报名单位登记表

| 项目编号 |  |  |  | 报名日期 | 2019年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位资料 | 报名单位名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |
|  | 报名人 | 姓名 | 固定电话 | 手机 | 传真 |
|  | 递交报名文件的人员 (负责递交报名文件的人员) | 姓名 | 固定电话 | 手机 | E--mail |
| 备注 |  |  |  |  |  |

格式 2.

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司报名文件中标注的报名有效期相同。

附：

统一社会信用代码：

营业执照（注册号）：

法定代表人                           法定代表人

居民身份证复印件                      居民身份证复印件

（正面）                              （反面）

法定代表人（签名或盖章）：     职务：

日期：

报名单位名称（单位盖公章）：

格式 3.

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （报名单位地址） 的 （报名单位名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司（单位）的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的公开招商活动，公开招商合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报名单位代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（报名单位授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

法定代表人（签名或签章）：      职务：

被授权人（签名）：              职务：

报名单位名称（单位盖公章）：

日期：

被授权人（授权代表）             被授权人（授权代表）

居民身份证复印件                 居民身份证复印件

（正面）                         （反面）

格式 4.

报名单位认为需要提供其他证明文件

1、“三证合一”的营业执照（或事业单位法人证书）。

2、银行开户许可证。

3、报名单位认为需要提供与本项目有关的其他证明材料（包括资质文件

及奖项等）。

# 第六部分  前期服务协议书

东莞市谢岗镇黎村旧村商住更新项目

前期服务商

前

期

服

务

协

议

书

2019年XX月XX日

东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目

前期服务商前期服务协议书

甲方：东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

鉴于：

在2019年__月__日举行的东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社（以下简称：甲方）公开选择东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目前期服务商的招标中,_______(以下简称：乙方)依法中标取得甲方的东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目前期服务商资格的主体，甲乙双方就具体实施东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目前期服务商工作的事宜签订本服务协议：

第一条 项目地块概况

东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目（以下简称“改造项目”）位于东武深高速南侧，西临窑背塘。拟城市更新范围约32.3公顷（约 484.5亩，具体面积以更新单元获批为准）。更新单元范围内现状为旧村，主要为村民住宅及未利用地，以上土地性质、面积及地上建筑物业具体面积，最终以测绘或政府相关部门审批为准。

第二条 具体服务项目

1、编报更新单元划定方案

1.1服务内容：协助政府完成地块的更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

1.2服务方式：协助政府进行方案编制（提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流）。

1.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

2、核查和确认不动产权益

2.1服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积，楼层数等。

2.2服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由乙方总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进等）。

2.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

3、征询不动产权益人意愿

3.1服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查。

3.2服务方式：进村摸查，通过推广改造项目的优势与好处、宣讲企业文化与实力、定期筹办活动等方式拉近业主与企业的距离。举办业主答辩会，村民意愿表决大会。

3.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

4、拟定拆迁补偿方案

4.1服务内容：通过与业主的探讨、协商制定科学合理的拆迁安置补偿方案，最终达成共赢的局面，完成拆赔签约工作。

4.2服务方式：通过土地房产查丈，对改造区域的不动产进行评估，并且结合业主意愿征询结果拟定合理的拆迁安置补偿方案。组织与业主进行协商，听取与尊重改造范围内村民的述求。最后通过村民大会，公示结果，举办拆赔签约仪式。

4.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

5、改造项目可行性评估

5.1服务内容：评估改造项目的经济可行性，包括投入、收益和风险等。

5.2服务方式：前期服务商通过委托评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。

5.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

6、编报挂牌招商方案

6.1服务内容：协助集体经济组织完成项目单一主体招商工作。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查/改造意愿征询/意愿征集等情况进行分析研究，为集体经济组织制定改造项目单一主体招商方案。上报街道办事处和市城市更新局审批，通过后上市公共资源交易中心选取单一改造主体。

6.3时间节点：完成上述所有服务项后启动该阶段工作。

第三条 服务协议有效期限

前期服务工作合作期限自前期服务协议签订之日起两年，合作期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，中选服务商与经联社经友好协商后可延期，延期时限为一年，届时由中选服务商与经联社另行签订补充协议或重新签订服务协议。

第四条 费用支付

前期服务工作产生的全部相关费用由乙方先行承担。在本项目完成单一改造主体招标后，乙方依法提出申请，相关费用经第三方机构核查确认后，由甲方在10个工作日内一次性无息支付乙方前期服务工作所支付的费用。

前期服务费用结算标准详见附件2。

第五条 协议的履行

1、前期服务协议订立后，协议各方不得擅自变更、中止或者终止协议。协议需要变更的，由甲乙双方协商沟通。达成一致后，甲方应将有关协议变更内容，以书面形式报谢岗镇相关部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，由甲乙双方协商沟通。达成一致后，甲方应将中止或终止协议的理由以及相应措施，以书面形式报谢岗镇相关部门备案。

2、前期服务协议履行中，甲方需增加与协议以外要求的，在不改变协议其他条款的前提下，经与乙方协商一致后，可与乙方签订补充协议，但所补充协议不得违反招商文件规定的实质性内容。

第六条 保密

1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的相关资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

2、除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

第七条 其他条款

1、对于本协议中未约定的事宜，各方应友好协商解决。

2、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力。

3、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等效力。

4、附件：

附件1：东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目范围示意图

附件2：前期服务费用结算标准

（以下无正文，为签署页）

（签署页）

甲方：东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签约地点：东莞市谢岗镇

签约日期：2019年 月 日

附件1：东莞市谢岗镇黎村旧村更新项目范围示意图

附件2：前期服务费用结算标准

|  | 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期费用 | 1 | 1：500地籍图测绘 | 元/平方米 | 0.4 | 按照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号）、《测绘工程产品困难类别细则》（财建【2009】17号） |
|  |  | “三旧”改造不动产权籍调查 | 元/平方米 | 1.0 | 按照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号）、《测绘工程产品困难类别细则》（财建【2009】17号） |
|  | 2 | 拆迁测量（建<构>筑物现状测绘）（主要是房屋测绘、附着物清点及成果核查） | 元/平方米 | 3.5 | 按照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号）、《测绘工程产品困难类别细则》（财建【2009】17号） |
|  | 3 | 单元划定方案编制费 | 万元/公顷 | 3.5 | 包含策划研究、控制性详细规划用地方案、城市设计深化、经济可行性评估等4个方面的费用。需要开展专项评估的，其评估费根据实际情况确定。≤10公顷时，按40万/每项目。 |
|  | 4 | 评估费 | 万元/宗 | 50 | 根据国家发展改革委、财政部《资产评估收费管理办法》（发改价格〔2009〕2914号）及广东省物价局《关于资产评估收费有关问题的通知》（粤价〔2010〕142号）规定 |
|  | 5 | 场地环境调查及风险评估和污染场地土壤修复 | 万元/宗 | -- | 专项评估。 |
|  | 6 | 前期研究费用 | 元/平方米 | 3 | 按照3元/平方米建筑面积计费 |
|  | 7 | 交通专题研究 | 元/平方米 | 1.5 | 按1.5元/平方米建筑面积进行计费 |
|  | 8 | 市政、公共设施专题研究 | 万元/公顷 | 1.5 | 按1.5万元/公顷进行计费 |
|  | 9 | 购买用地指标费用 | 万元/亩 | 50 | 按50万/亩用地面积进行计费 |
|  | 10 | 控规调整的费用 | 万元/公顷 | 0.4 | 按0.4万/公顷用地面积进行计费，基价为15万元 |
|  | 11 | 其它费用（咨询费用、策划费用） | 万元/宗 | 100 |  |
|  | 12 | 征询不动产权益人意愿 | 免费 |  |  |
|  |  | 编制拆迁补偿方案 |  |  |  |
|  |  | 确定集体综合收益 |  |  |  |
|  |  | 确定政府综合收益 |  |  |  |
|  |  | 编制挂牌招商方案 |  |  |  |